# ADR-001 v2.0: Geconsolideerde Beslissingen

Status: ACCEPTED

Datum: 20 december 2025

Gebaseerd op: ADR-001 v1.0, RFC-001 Packaging Strategie, Team Reviews

# 1. Team Consensus Samenvatting

Dit document consolideert de feedback van alle teamleden en documenteert de definitieve beslissingen voor de Evals-as-Code CLI. Alle open vragen uit ADR-001 v1.0 zijn beantwoord.

| Rol | Status | Voorwaarden |
| --- | --- | --- |
| Tech Lead | ✓ Akkoord | Auteur |
| Evals Lead | ✓ Akkoord | Metrics ADR-002 vereist |
| SDK/DX Engineer | ✓ Akkoord | RFC-001 geaccepteerd |
| Product/DevRel | ✓ Akkoord | Timeline realisme; RAG focus |

# 2. Definitieve Beslissingen

## 2.1 Configuratie & Developer Experience

| Beslissing | Details |
| --- | --- |
| Config format | YAML primair (bekend bij doelgroep via GitHub Actions, LangChain). TypeScript config als stretch goal post-MVP. |
| SDK architectuur | CLI-first met --output json. SDK als thin subprocess wrapper. Native bindings pas post-1.0 als performance noodzakelijk. |
| Error handling | Contextual hints (niet 'Missing arg' maar 'Set OPENAI_API_KEY or use --api-key'). Exit codes: 0=pass, 1=test fail, 2=config error. |
| Config versioning | Version veld in config verplicht vanaf dag 1. Automatische migratie of duidelijke error bij version mismatch. |

## 2.2 Distributie (RFC-001)

| Kanaal | Strategie |
| --- | --- |
| PyPI | Platform-specific wheels met prebuilt binary. Package: llm-eval (claim in week 1) |
| npm | Unscoped package: llm-eval (niet @llm-eval/cli). Postinstall download van GitHub releases. |
| Homebrew | Eigen tap: homebrew-llm-eval. Prebuilt binaries, geen compilatie. |
| Curl installer | curl -fsSL https://install.llm-eval.dev ¦ sh voor snelste path (toegevoegd n.a.v. review) |
| Alpine/musl | x86_64-unknown-linux-musl build in week 2 (niet later, veel CI runners gebruiken Alpine) |

## 2.3 Metrics & Thresholds

MVP Metrics (4 stuks): Bewust beperkt tot metrics die werken, niet 14 die half werken.

| Failure Mode | Metric | Type | Week |
| --- | --- | --- | --- |
| Structuur breekt | JSON Schema | Deterministisch | 5 |
| Betekenisdrift | Semantic Similarity | Embedding | 5 |
| Off-topic antwoord | Answer Relevancy | LLM-as-judge | 7* |
| Hallucinatie | Faithfulness | LLM-as-judge | 7* |

* LLM-as-judge metrics verplaatst naar week 7 (fast-follow release) n.a.v. timeline feedback.

Threshold Strategie:

- Default: Relatief — 'Niet meer dan 5% regressie vs baseline' (configureerbaar)

- Guardrail: Absoluut floor — min_score: 0.5 als hard minimum

- CI-mode: Statistische significantie — Fail bij significante regressie, niet bij ruis

LLM-as-Judge Sampling:

- MVP: 3 samples met majority voting (compromis tussen Evals Lead's 5 en Product review's 3)

- Early-exit: Als eerste 2 samples unaniem, skip de 3e

- Disagreement (2-1): Rapporteer als 'unstable' in SARIF, niet als fail

- Transparantie: Toon altijd vote-spread ('Passed 3/3' vs 'Passed 2/3')

False Positive Target:

- Target: <2% gemeten over 30-dag rollend venster bij design partners

- Dispute button: Design partners kunnen tests markeren als 'onterecht gefaald' → data voor calibratie

- Escape hatches: --strict (0.5% FP) en --lenient (10% FP) flags

## 2.4 Golden Dataset Schema

Basis schema (verplicht):

id: Unieke test identifier

input.prompt: De prompt naar het model

expected: Flexibel: must_contain, must_not_contain, json_schema, semantic_similarity_to, judge_criteria

tags: Array voor filtering/grouping

RAG-extensie (optioneel maar ready):

input.context: Array van retrieved documents

metadata.retrieval_source: Provenance tracking

## 2.5 Caching & Determinisme

Kritiek punt (n.a.v. Evals Lead review): VCR-caching is performance-optimalisatie, niet determinisme-garantie.

Implementatie:

- Cache als performance feature, maar rapporteer altijd of test 'cached' of 'live' was

- --refresh-cache flag in nightly builds voor periodieke refresh

- Cache invalidatie na model version change of config update

- CI cache warming strategie: GitHub Actions cache voor .eval/ directory met restore-keys

## 2.6 Design Partner Focus

Beslissing: RAG teams als primaire design partners.

Rationale:

- Multi-agent is te experimenteel (te weinig productie-deployments)

- Structured output is deels opgelost door Instructor/Outlines

- RAG heeft meetbare ground truth (retrieved docs), duidelijke failure modes, hoge pijn

- Faithfulness metric is direct relevant voor RAG hallucination detection

# 3. Herziene Timeline

Aangepast n.a.v. feedback: LLM-as-judge verplaatst naar week 7 (fast-follow). Week 5-6 was te vol.

| Week | Deliverables |
| --- | --- |
| 1 | Cargo workspace setup, clap skeleton, package name claims (PyPI: llm-eval, npm: llm-eval) |
| 2 | Config parsing (YAML), SQLite schema, GitHub Actions release workflow, musl build |
| 3 | Test runner engine (tokio), LLM client abstraction, VCR record/replay |
| 4 | Baseline management, JUnit XML output, v0.1.0 release naar alle kanalen |
| 5 | Deterministische metrics: JSON Schema + Semantic Similarity (embedding) |
| 6 | SARIF output, GitHub Action marketplace listing, Quickstart docs, v0.2.0 |
| 7 | [Fast-follow] LLM-as-judge metrics (Faithfulness, Answer Relevancy) met multi-sample voting |
| 8 | [Fast-follow] FP tracking dashboard, dispute button, calibratie-baseline, v0.3.0 |

# 4. Vervolgdocumenten

De volgende documenten zijn vereist als follow-up op deze ADR:

| Document | Scope | Owner |
| --- | --- | --- |
| ADR-002 | Metrics Engine architectuur: prompt templates, calibratie, metric versioning | Evals Lead |
| RFC-001 | ACCEPTED — Cross-Platform Packaging Strategie | SDK/DX |
| RFC-002 | Error Message Style Guide | SDK/DX |

# 5. Open Items (Geen Blocker)

De volgende items zijn geïdentificeerd maar blokkeren MVP niet:

- Auto-update mechanism: eval version --check voor v0.3 (scope creep voor MVP)

- Rollback strategie: Documenteren hoe users op specifieke versie pinnen; hotfix process

- Corporate firewall: Optionele bundled binary in npm package als feedback wijst op pijn

- Naming: 'Gatekeeper' en 'Probe' voorgesteld als alternatieven voor llm-eval; beslissing in week 1

- Meta-eval calibratie: LLM-judge kalibreren tegen menselijke baseline; roadmap item voor post-v0.3

# 6. Kernprincipes (Team Quotes)

"Determinisme wint van features — anders kun je niet debuggen." — Tech Lead

"Liever 4 metrics die werken dan 14 die half werken." — Evals Lead

"pip install llm-eval && eval init && eval run moet werken binnen 2 minuten." — SDK/DX Engineer

"RAG teams, hands down. Meetbare ground truth, duidelijke failure modes, hoge pijn." — Product Review

───────────────────────────────────────────

Dit document is goedgekeurd door alle teamleden. Implementatie kan starten.

Volgende actie: cargo init + clap skeleton (Tech Lead), package name claims (SDK/DX), ADR-002 draft (Evals Lead)