# RFC-001: Cross-Platform Packaging Strategie

| Status | PROPOSED |
| --- | --- |
| Datum | 20 december 2025 |
| Auteur | SDK/DX Engineer |
| Relateert aan | ADR-001: Evals-as-Code CLI & Engine Architectuur |

# 1. Samenvatting

Dit RFC beschrijft hoe we de Rust-gebaseerde CLI distribueren naar onze drie doelgroepen: Python ML-engineers, TypeScript/Node developers, en platform engineers. We kiezen voor een multi-channel aanpak waarbij de Rust binary via pip, npm, en Homebrew beschikbaar komt, met GitHub Releases als source-of-truth.

# 2. Doelstellingen

- Zero-friction install: pip install llm-eval of npm install -g llm-eval moet binnen 30 seconden een werkende binary opleveren

- Cross-platform: Linux (x86_64, arm64), macOS (Intel + Apple Silicon), Windows (x86_64)

- Reproducible builds: Elke release is traceerbaar naar een Git tag en CI workflow

- Minimal maintenance: Eén CI workflow bouwt alle artifacts; packages zijn thin wrappers

# 3. Architectuur Overzicht

De distributie volgt een hub-and-spoke model:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    GitHub Releases                          │

│    (llm-eval-linux-x64.tar.gz, llm-eval-darwin-arm64, ...)  │

└─────────────────────┬───────────────────────────────────────┘

│

┌─────────────┼─────────────┬─────────────┐

▼             ▼             ▼             ▼

┌────────┐   ┌─────────┐   ┌──────────┐   ┌───────┐

│  PyPI  │   │   npm   │   │ Homebrew │   │ cargo │

└────────┘   └─────────┘   └──────────┘   └───────┘

# 4. Distributiekanalen

## 4.1 npm Package

Package name: @llm-eval/cli (scoped om namespace conflicts te vermijden)

Strategie: Postinstall script dat de juiste binary download van GitHub Releases

Postinstall flow:

- Detecteer platform (process.platform) en architectuur (process.arch)

- Bereken download URL: https://github.com/org/llm-eval/releases/download/v{version}/llm-eval-{platform}-{arch}.tar.gz

- Download en extract naar node_modules/.bin/llm-eval

- Verify checksum tegen SHA256SUMS bestand

Fallback: Als download faalt (corporate firewall), toon instructies voor handmatige install

## 4.2 PyPI Package

Package name: llm-eval

Strategie: Platform-specific wheels met prebuilt binary (geen source distribution)

Wheel matrix:

| Platform | Wheel Tag | Rust Target |
| --- | --- | --- |
| Linux x86_64 | manylinux_2_17_x86_64 | x86_64-unknown-linux-gnu |
| Linux ARM64 | manylinux_2_17_aarch64 | aarch64-unknown-linux-gnu |
| macOS Intel | macosx_10_12_x86_64 | x86_64-apple-darwin |
| macOS Apple Silicon | macosx_11_0_arm64 | aarch64-apple-darwin |
| Windows x86_64 | win_amd64 | x86_64-pc-windows-msvc |

Package structuur:

- Wheel bevat alleen de binary in llm_eval/bin/llm-eval(.exe)

- Thin Python wrapper (llm_eval/__init__.py) exposeert subprocess interface

- Entry point in pyproject.toml: [project.scripts] llm-eval = "llm_eval:main"

## 4.3 Homebrew

Tap: homebrew-llm-eval (eigen tap repository)

Formula: Download prebuilt binary, geen compilatie vereist

Install: brew install org/llm-eval/llm-eval

## 4.4 Cargo (bonus)

Voor Rust-developers publiceren we ook op crates.io. Dit vereist geen extra werk aangezien we al een Cargo project hebben. Install via cargo install llm-eval.

# 5. CI/CD Pipeline

We gebruiken GitHub Actions met de volgende workflow:

- Trigger: Push van tag v* (bijv. v0.1.0)

- Build matrix: 6 platform/arch combinaties parallel

- Cross-compile: cross crate voor Linux ARM64, native runners voor rest

- Artifacts: Upload naar GitHub Releases

- Publish: Aparte jobs voor PyPI, npm, crates.io (afhankelijk van release success)

Tooling keuze: cargo-dist

We evalueren cargo-dist (van Axo.dev) als alternatief voor handmatige workflow. Voordelen: automatische GitHub Releases, installer scripts, Homebrew formula generatie. Nadelen: minder controle, extra dependency. Beslissing: start met cargo-dist, fallback naar handmatig als we edge cases tegenkomen.

# 6. Versioning & Compatibility

Semantic versioning: MAJOR.MINOR.PATCH (bijv. 0.1.0, 0.2.0, 1.0.0)

Pre-1.0: Breaking changes toegestaan in MINOR bumps

Sync: Alle packages (pip, npm, cargo, brew) delen dezelfde versie

Deprecation: Minimaal 1 minor release waarschuwing voor breaking changes post-1.0

# 7. Risico's & Mitigaties

| Risico | Impact | Mitigatie |
| --- | --- | --- |
| Binary size te groot | Trage downloads, CI cache issues | cargo build --release + strip, target <15MB |
| Corporate firewall blokkeert GitHub | npm postinstall faalt | Duidelijke error + manual install docs |
| PyPI wheel naming issues | Verkeerde binary op edge platforms | Test matrix met diverse Python versions |
| Name squatting op npm/PyPI | Gewenste naam niet beschikbaar | Claim namen in week 1 (llm-eval, @llm-eval/*) |

# 8. Implementatieplan

## Week 1

- Claim package namen op npm en PyPI (placeholder packages)

- Setup GitHub Actions workflow met cargo-dist

- Test release naar TestPyPI en npm (--dry-run)

- Documenteer install instructies in README

## Week 2

- Eerste echte release (v0.1.0) naar alle kanalen

- Homebrew tap opzetten

- Verify install op verse machines (Linux, macOS, Windows)

- Troubleshooting docs schrijven voor common issues

# 9. Open Vragen

- Scoped npm package (@llm-eval/cli) vs unscoped (llm-eval)? Scoped is veiliger maar langer om te typen.

- Musl builds voor Alpine Linux? Veel CI runners gebruiken Alpine. Extra target of later toevoegen?

- Auto-update mechanism? Moet de CLI checken voor nieuwe versies? Of is dat scope creep voor MVP?

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Dit document vereist review van Tech Lead voordat implementatie start.